## 一、代码统计情况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据名称 | 丁贵强 | 王涵仲 | 曹卫青 | 王新晨 |
| 代码行数 | 75 | 24 | 32 | 371 |
| 功能模块数 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 文档字数（字符数） | 1485 | 351 | 523 | 7010 |
| 文件个数 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 阅读ext2源码文件个数 | 5 | 4 | 4 | 4 |

## 二、文档撰写情况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文档名称 | 成员 | 工作评估 | 工作量统计数据 | 工作量 |
| 项目计划书(初稿) | 丁贵强 | 确定项目题目 | 文档字数 | 900 |
| 软件需求说明书第一版 | 王涵仲 | 确定需求、  撰写文档 | 文档字数 | 951 |
| 项目计划书(修订稿) | 丁贵强 | 确定需求、  撰写文档 | 文档字数 | 974 |
| 软件需求说明书第二版 | 王涵仲 | 确定需求、  撰写文档 | 文档字数 | 957 |
| 软件需求说明书第三版 | 丁贵强 | 确定需求、  撰写文档 | 文档字数 | 1828 |
| 软件需求说明书第四版 | 王新晨 | 确定需求、  撰写文档 | 文档字数 | 1867 |
| 具体实现方案的修改第一版 | 曹卫青 | 确定需求、  撰写文档 | 文档字数 | 4653 |
| 具体实现方案的修改第二版 | 王涵仲 | 确定需求、  撰写文档 | 文档字数 | 2868 |
| 具体实现方案的修改第三版 | 曹卫青 | 确定需求、  撰写文档 | 文档字数 | 572 |
| 软件需求说明修订版（针对具体改进，具体化） | 丁贵强 | 确定需求、  撰写文档 | 文档字数 | 1883 |
| 需求修订（具体化）---文档12 | 王涵仲 | 确定需求、  撰写文档 | 文档字数 | 1622 |
| 测试规格说明书---文档13 | 曹卫青 | 确定需求、  撰写文档 | 文档字数 | 2054 |
| 需求修订（具体化）---文档14 | 曹卫青 | 确定需求、  撰写文档 | 文档字数 | 1671 |
| 测试规格说明书---文档15 | 王新晨 | 确定需求、  撰写文档 | 文档字数 | 5488 |
| 测试规格说明书--文档16 | 王新晨 | 确定需求、  撰写文档 | 文档字数 | 5181 |
| 测试报告书---文档17 | 丁贵强 | 确定需求、  撰写文档 | 文档字数 | 5474 |
| 测试报告书---文档18 | 丁贵强 | 确定需求、  撰写文档 | 文档字数 | 8283 |
| E组-文件系统-工作量估计与统计分析---文档19 | 丁贵强 | 确定需求、  撰写文档 | 文档字数 | 1264 |
| E组-文件系统-评审意见及修改情况---文档20 | 丁贵强 | 确定需求、  撰写文档 | 文档字数 | 1356 |

## 总结分析

需求分析阶段在项目执行的初期，因此分工还没有非常的明确，主要是按照小组各成员所擅长的部分进行分工。而在需求评审之后，对文档修订过程中，可以看到，小组的每一个成员都负责修订过一个版本，这说明小组的每个成员都很好地参与了需求评审，并且对项目的需求有着较好的了解和认识。

随着项目的进行，小组各成员的分工也逐渐明确。因此到了改进与展示阶段，每个成员都进行了一定的编码工作。在改进与展示阶段之后，是软件的测试阶段。根据之前的分工，测试阶段每个人负责测试自己编写的模块，然后汇总到测试报告里面。在测试评审中，各评审组提出了很多的建议和问题，都很有帮助，使得所开发的软件能够更加完善。

根据分工，进度计划控制是由小组组长丁贵强负责。在进度计划控制过程中，除了由于老师课程安排上的变动导致项目计划变动之外，就是实际项目进展不顺利造成的实际项目进度与项目计划不相符而导致项目计划的变动。还有一点就是，我觉得我们组mpp文件并没有起到进度控制控制作用，而且对mpp文件使用也不熟，组会和周报告没能很好地坚持下来。二是小组成员在后期工作的积极性和态度上多少有一些的懈怠。作为小组组长，在整个项目的进度把控和对组员积极性的调动上还需要加强。

配置管理和统计分析部分的工作全权由小组组长丁贵强负责，因此相关的文档全部由他来编写。这两部分的工作需要大量的时间和耐心。总体上完成的不错，收集了大量的统计数据和记录为之后的分析和总结提供了素材。